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	1. แต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	คณะกรรมการฯ
	

	2. อบรมคณะทำงานบริกรข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	คณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูล
	เลขานุการคณะกรรมการฯ
	สพร.

	3. สำรวจข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	
	

	    3.1 ออกแบบฟอร์มสำรวจข้อมูล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	คณะทำงานฯ

	

	    3.2 สำรวจข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	คณะทำงานฯ

	

	    3.3 ยกร่างแนวนโยบายและการขอใช้ข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีร่างแนวนโยบายและการขอใช้ข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	คณะทำงานฯ
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	มีข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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	คณะกรรมการฯ
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	คณะกรรมการฯ
	

	4. พัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล (ตัวชี้วัดภาคบังคับ สป.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 ประชุมคัดเลือกรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจ
	คณะกรรมการฯ
	-
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	4.3 จัดทำพจานุกรมข้อมูลสอดคล้องตาม  มาตรฐานที่ สพร.กำหนด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ชุดข้อมูลมีพจนานุกรมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน สพร.กำหนด
	คณะทำงานฯ
	สพร.


	4.4 จัดทำระบบบัญชีข้อมูลและจัดทำข้อมูลเปิดในหมวดสาธารณะ ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.กำหนด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดในหมวดสาธารณะ
	คณะทำงานฯ
	สพร.

	4.5 จัดทำประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติข้อมูล และการขอใช้ข้อมูล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติข้อมูล และการขอใช้ข้อมูล
	คณะทำงานฯ
	สพร.

	4.6. ประชุมเห็นชอบคำอธิบายชุดข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· มีชุดข้อมูลเปิดเผย 
· เผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติข้อมูล และการขอใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์
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